# 맞춤 동화 생성(RAG)과 타입캐스트 낭독 제안

## 0. 한눈에 보기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제안 | 아이가 좋아하는 동화를 고르면, 그 동화들의 특징을 검색·참조(RAG)해 새 동화를 AI가 만들어 주고, 타입캐스트(Typecast) TTS로 읽어 주는 기능 |
| 출처 | 멘토링 자료 ‘주제2: 올인원 육아 앱 서비스’ 중 “RAG 활용 (제안): 아이가 좋아하는 동화들을 선택 > 선택한 동화들을 바탕으로 한 AI 동화 생성 / 동화 읽어주는 건 (타입캐스트)” |
| 기획서와의 관계 | 기획서(p.2)의 “AI로 만든 오리지널 + 퍼블릭 도메인 재창작작” 전략을 아이 한 명 한 명에게 맞춘 콘텐츠로 확장하는 기능. 기획서의 나레이션(p.3, p.6)과 문장 타이밍도 그대로 이용 |
| 핵심 쟁점 | ① 저작권(무엇을 검색 대상으로 삼는가) ② 안전·검수(기획서의 ‘모든 콘텐츠 사람 검수’ 원칙과의 충돌) ③ 비용(생성·TTS 호출) |
| 권장 방향 | 단계적 도입: 1단계 취향 기반 추천(검색만) → 2단계 요청형 생성(검수 대기열) → 3단계 즉시 생성. MVP에는 1단계만 포함 권장 |

## 1. 제안 배경과 기대 효과

왜 필요한가 - 기획서의 MVP는 동화 20편이다. 아이는 같은 이야기를 반복해서 듣지만, 부모는 “새롭지만 아이가 좋아할 이야기”를 계속 찾아야 한다. (이 가정은 인터뷰 Q4, Q10, 추가 1에서 검증) - 제작 인력이 1인 기준(기획서 p.10)이라 콘텐츠 수를 사람이 늘리는 데 한계가 있다. 취향 조합으로 이야기가 파생되면 같은 소재로 콘텐츠 수명이 늘어난다. - 경쟁 앱(핑크퐁, 베이비버스 등)은 캐릭터 IP와 고정된 영상 라이브러리 중심이다. ’내 아이 취향에 맞춘 새 이야기’는 차별화 후보가 될 수 있다. (경쟁 앱에 이 기능이 있는지는 미확인)

기대 효과 (검증 전 가설) 1. 재방문과 사용 시간 증가: 새 이야기가 계속 나온다. 2. 잠자리 사용 증가: “오늘은 토끼가 나오는 짧은 이야기” 같은 상황 맞춤이 가능하다. 3. 부모의 선택 부담 감소: 아이 취향 기반 추천이 자동으로 쌓인다.

## 2. 사용자 경험 흐름

부모 계정 기준으로 동작한다. 아이 개인정보는 기획서 원칙대로 별칭·생년월만 사용한다.

| 단계 | 화면 | 동작 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 동화 탭 상단 ‘나만의 동화 만들기’ | 진입 버튼. 홈의 ‘오늘의 추천’ 카드에서도 진입 | 아이 프로필(월령) 선택 필수 |
| 2 | 좋아하는 동화 고르기 | 라이브러리에서 3~5편 선택. 즐겨찾기·이어 보기 이력이 있으면 미리 체크된 후보 제시 | 선택 가능한 책은 우리 라이브러리 안의 콘텐츠만 (3.1 참조) |
| 3 | 오늘의 이야기 조건 | 주제(친구, 동물, 잠자리 등), 길이(짧게/보통), 분위기(포근/신나는), 용도(잠자리용 여부) | 선택지 위주로 구성. 자유 입력은 MVP에서 제외 권장 |
| 4 | 생성 중 | 진행 표시(아웃라인 → 본문 → 안전 검사 → 낭독 준비). 대기 중 다른 탭 이동 가능, 완료 시 알림 | 미니 플레이어는 기존 오디오를 계속 재생 |
| 5 | 부모 미리보기·승인 | 요약과 전체 텍스트를 보여 주고 ‘아이에게 들려주기’ 또는 ‘다시 만들기’ | 부모 확인 단계가 안전 장치 중 하나 |
| 6 | 뷰어·낭독 | 기존 동화 뷰어(그림책 모드, 오디오 모드, 문장 하이라이트)와 동일. 타입캐스트 음성으로 읽어 줌 | 잠자리 모드(타이머, 볼륨 감소) 연동 |
| 7 | 보관·피드백 | ‘만든 동화’로 보관함에 저장, 즐겨찾기, 오프라인 저장. ’이상해요’ 신고 버튼 | 신고는 검수 대기열로 전달 |

잠자리 모드와의 연결: 용도를 ’잠자리용’으로 고르면 짧고 조용한 결말의 이야기를 만들고, 낭독은 느린 속도와 낮은 감정 강도로 합성한다(5.2).

## 3. RAG 구조

RAG는 “생성 전에 관련 자료를 검색해 모델에게 참고 자료로 주는 방식”이다. 여기서는 아이가 고른 동화의 분위기·구조·어휘 수준을 모델에게 알려 주는 용도다. 원문을 베끼게 하려는 것이 아니다.

### 3.1 검색 대상(코퍼스)과 저작권 원칙

| 구분 | 포함 여부 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 자체 제작 오리지널 동화 | 포함 | 기획서 MVP 10편. 권리가 우리에게 있음 |
| 퍼블릭 도메인 동화 | 포함 | 저작권 보호기간이 끝난 작품. 한국 저작권법은 저작자 사후 70년이 기준이므로, 번역본·편집본의 권리는 별도로 확인해야 함 |
| 이용 허락이 명시된 공공 자료 | 조건부 | 공공누리 등 이용 조건을 작품별로 확인하고 기록 |
| 시판 동화(저작권 보호 중) | 제외 | 부모가 “우리 아이가 좋아하는 책”으로 이름을 입력해도 해당 본문을 코퍼스에 넣거나 생성에 이용하지 않음 |

- 기획서 p.8의 체크리스트(“원작 퍼블릭 도메인 여부를 작품별로 확인”, “원작 출처와 도구 라이선스 기록”)를 그대로 적용한다.

- 선택 UI에서 라이브러리 밖의 책을 고를 수 없게 해서, 사용자가 저작물을 몰래 요구하는 경로를 구조적으로 막는다.

- 이후 외부 도서를 다루려면 출판사 제휴 또는 허락이 필요하다. 이는 별도 협의 사항이다.

### 3.2 수집·가공 (인제스트)

- 원문 정제: 오탈자 수정, 현대어 정리, 불필요한 서문 제거.

- 장면(페이지) 단위로 나누기: 기획서의 StoryPage 구조와 맞춘다. 한 청크는 보통 한 장면(1~3 문장).

- 메타데이터 부여: 월령 범위, 주제, 등장인물 유형, 분위기, 교훈/주제, 반복구 유무, 문장 길이, 어휘 수준, 출처·라이선스, 검수 상태, 안전 등급.

- 임베딩과 저장: 한국어를 지원하는 임베딩 모델(후보를 평가해 선정)로 청크를 벡터화하고 PostgreSQL의 벡터 확장(pgvector)에 저장한다. 기획서의 서버 구성(NestJS + Postgres)을 그대로 쓸 수 있다.

- 스타일 프로필 추출: 동화 한 편마다 LLM으로 아래 구조화 정보를 뽑아 JSON으로 저장한다. 사람이 샘플 검수한다.

{
  "themes": ["우정", "나눔"],
  "character_types": ["작은 동물", "친근한 어른"],
  "structure": "반복형",
  "tone": "포근함",
  "avg_sentence_length": 9,
  "onomatopoeia": ["퐁당", "살금살금"],
  "ending": "안심하는 결말",
  "age_range_months": [24, 48]
}

### 3.3 아이 취향 프로필

- 아이가 고른 3~5편의 스타일 프로필을 합쳐 ’취향 프로필’을 만든다 (공통 주제, 자주 나온 분위기, 선호 구조 등).

- 저장하는 것은 선택한 콘텐츠 ID와 요약 태그뿐이다. 아이 이름, 사진, 음성은 저장하지 않는다.

- 부모가 취향 프로필을 보고 삭제하거나 초기화할 수 있게 한다.

### 3.4 검색

- 입력: 취향 프로필 + 오늘의 조건(주제, 길이, 분위기, 용도).

- 필터(필수): 월령 범위, 안전 등급, 검수 완료 여부. 필터를 통과한 청크만 후보가 된다.

- 검색: 벡터 유사도와 메타데이터 일치를 합친 하이브리드 검색으로 상위 k개의 장면·요소를 고른다.

- 선택한 책들에서 골고루 가져오도록 책별 상한을 둔다(한 책에만 쏠리지 않게).

### 3.5 생성 단계

한 번에 길게 쓰게 하지 않고 단계를 나눠 품질을 관리한다.

| 단계 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| ① 아웃라인 | 검색된 요소를 참고해 새 등장인물, 새 사건, 새 결말로 이야기 뼈대 작성 | 페이지별 한 줄 줄거리 |
| ② 본문 작성 | 월령별 규칙(3.6)에 맞춰 페이지별 본문 작성 | 페이지별 텍스트 |
| ③ 안전·품질 검사 | 4장의 자동 검사 | 통과/재작성 |
| ④ 화자·문장 분할 | 서술과 대사를 나누고 문장 단위로 분할 | 문장 목록(화자, 감정 힌트) |
| ⑤ 낭독 합성 | 타입캐스트 호출, 타임스탬프 수집 | 오디오, 문장 타이밍 |
| ⑥ 삽화(선택) | 3.7 참조 | 페이지 이미지 |

프롬프트 원칙 - “참고 자료의 문장을 그대로 쓰지 말고, 분위기와 구조만 참고해 새 이야기를 쓴다”를 명시한다. - 검색된 원문은 모델에게 요약 형태의 요소로 주고, 긴 원문 인용은 피한다. - 월령, 금지 표현, 길이 제한, 결말 톤을 규칙으로 넣는다. - 프롬프트와 모델 버전을 기록해 문제 발생 시 추적할 수 있게 한다.

### 3.6 월령별 작성 규칙 (제안값, 전문가·부모 검증 필요)

| 월령 | 페이지 수 | 페이지당 문장 | 문장 특징 | 구조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~12개월 | 3~5 | 1 | 의성의태어와 반복 위주, 짧은 호흡 | 같은 패턴 반복 |
| 13~24개월 | 5~7 | 1~2 | 쉬운 단어, 반복구 | 간단한 반복과 작은 변화 |
| 25~36개월 | 6~9 | 2~3 | 일상 소재, 간단한 대화 | 시작-사건-해결 |
| 37~60개월 | 8~12 | 3~5 | 감정 표현, 대화 포함 | 기승전결, 따뜻한 결말 |

위 숫자는 설계 출발점이며 근거 자료가 있는 값이 아니다. 인터뷰와 시범 제작에서 조정한다.

### 3.7 삽화

| 방식 | 내용 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 기존 삽화 조합 | 우리 캐릭터 시트와 배경·장면 템플릿 라이브러리에서 조합 | 품질 일관, 비용 낮음, 검수 쉬움 | 새 장면 표현이 제한됨 |
| B. 즉석 이미지 생성 | 기획서 p.6 파이프라인(캐릭터 시트 + 이미지 편집 모델)을 호출 | 표현 자유 | 손·얼굴 왜곡 위험, 비용·시간, 검수 부담 |
| C. 오디오 전용 | 이미지 없이 낭독만 제공 | 가장 단순, 잠자리에 적합 | 그림책 경험 약함 |

권장: 1~2단계는 A 또는 C로 시작하고, B는 품질 검수 체계가 갖춰진 뒤에 도입한다.

## 4. 안전·품질 가드레일

가장 중요한 충돌: 기획서(p.6, p.8)는 “모든 콘텐츠는 사람 검수를 거쳐야 공개”된다고 정했다. 아이마다 즉석으로 만드는 이야기는 이 원칙과 충돌한다. 아래 세 가지 중 하나를 결정해야 한다.

| 안 | 방식 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 사전 검수형 | 운영자가 취향 조합 템플릿을 미리 생성·검수해 두고, 사용자는 그중에서 매칭 | 기획서 원칙 유지, 가장 안전 | 개인화 정도가 낮음 |
| ② 검수 대기열형 | 요청 → 자동 검사 → 사람 검수 → 알림(수 시간) | 원칙 유지, 개인화 가능 | 대기, 운영 인력 필요 |
| ③ 자동 검사 + 부모 승인형 | 자동 검사 통과 후 부모가 미리보기로 승인, 사후 신고·샘플 검수 | 즉시 재생 | 기획서 원칙 완화, 사고 위험 가장 큼 |

권장: 1단계 ①, 2단계 ②, 3단계 ③은 충분한 검증 이후 판단.

자동 검사 체크리스트 (기획서 p.8 콘텐츠 검수 기준을 확장) - [ ] 무서운 표현·장면, 폭력, 죽음·상실, 위험 행동 모사 - [ ] 편견·차별 표현, 성별·외모 고정관념 - [ ] 실제 브랜드·유명 캐릭터·실명 포함 여부 - [ ] 원문과의 유사도 (연속 문장 일치 여부, 임계값 초과 시 재작성) - [ ] 월령 적합 어휘와 문장 길이 - [ ] 아이 개인정보 포함 여부 (이름, 주소 등) - [ ] 이야기 구조 완결성 (끝맺음이 없는 이야기, 교훈 강요) - [ ] 이유식 등 건강 정보를 사실처럼 단정하는 문장 - [ ] 사용자 입력이 모델 지시를 바꾸려는 시도(프롬프트 주입) – 자유 입력을 받는 경우

운영 장치 - 모든 생성 결과에 생성 요청 ID, 모델·프롬프트 버전, 검사 결과, 유사도 점수를 저장한다. - ‘이상해요’ 신고는 즉시 해당 콘텐츠를 비공개 처리하고 검수 대기열로 보낸다. - ‘AI가 만든 이야기’ 표시를 화면에 분명히 한다. (부모의 AI 수용도는 설문 Part E와 추가 문항으로 확인) - Apple 키즈, Google Families 정책에서 생성형 AI 콘텐츠에 대한 요건을 출시 전에 확인한다. (기획서 p.8의 항목에 이미 포함)

## 5. 타입캐스트(Typecast) 낭독

### 5.1 확인된 사양 (웹 검색으로 확인한 공식 문서 요약)

| 항목 | 확인된 내용 |
| --- | --- |
| 모델·언어 | 최신 모델 ssfm-v30, ssfm-v21 지원. 37개 언어 소개 |
| 감정 제어 | ssfm-v30은 프리셋(normal, happy, sad, angry, whisper, toneup, tonedown)과 스마트 모드(앞뒤 문맥으로 AI가 감정 추론) 제공. 프리셋은 강도 지정 가능 |
| 속도·음높이·음량 | 템포 0.5~2.0배, 피치 -12~+12 반음, 라우드니스(LUFS) 조절 |
| 오디오 포맷 | WAV, MP3. 문서상 MP3가 필요하면 WAV 생성 후 서버/앱에서 변환하도록 안내 |
| 스트리밍 | 청크 오디오 스트리밍 엔드포인트 제공, 응답 속도 200ms 소개(공급사 주장) |
| 타임스탬프 | 단어·문자 단위 정렬 데이터 제공. 자막·노래방식 하이라이트·립싱크용으로 안내 |
| SDK | Python, JavaScript/TypeScript, PHP, Ruby, C/C++, Dart, Java 등 공식 SDK 안내. 문서에서 API 키는 백엔드를 거쳐 호출하도록 권장 |
| SSML | 검색에서는 지원 여부를 확인하지 못함 → 공식 API 레퍼런스에서 확인 필요 |

출처는 문서 끝의 링크를 참고하세요. 요금, 속도 파라미터의 실제 필드명, 화자(보이스) 목록과 어린이 콘텐츠 적합 여부는 확인하지 못했습니다.

기획서 요구와의 대응 - 기획서 p.3 “나레이션 + 하이라이트” → 타임스탬프로 문장·단어 하이라이트 구현 가능성이 높음. - 기획서 p.5 StoryPage의 “오디오 타이밍” → 타임스탬프 응답을 저장. - 기획서 p.6 “나레이션: TTS·문장 타이밍” → 이 기능과 동일한 공정. - 기획서 p.3 오프라인 저장 → 합성한 오디오를 파일로 저장해 다운로드 제공.

### 5.2 낭독 설계

| 요소 | 설계 (제안값, 실제 청취 테스트로 조정) |
| --- | --- |
| 화자 | 내레이터 1명 + 주요 등장인물 최대 2명. 월령이 낮을수록 화자를 줄여 혼란 방지 |
| 보이스 선정 | 어린이 대상 콘텐츠에 적합한 차분하고 또렷한 보이스를 청취 테스트로 선정. 보이스 ID와 이용 조건을 기록 |
| 일반 낭독 | 감정 normal 또는 스마트 모드, 템포 1.0 전후 |
| 잠자리 모드 | whisper 또는 낮은 강도 프리셋, 템포를 소폭 낮춤(예: 0.85~0.9), 마지막 문장은 더 느리게 |
| 의성의태어·반복구 | 문장 단위로 따로 합성해 억양을 확인, 필요 시 발음 사전 적용 |
| 고유명사 | 등장인물 이름 발음 사전을 만들어 오독을 방지 |
| 길이 관리 | 문장(또는 문단) 단위로 합성해 이어 붙임. 실패한 문장만 재합성 |

### 5.3 오디오 파이프라인

본문 → 문장 분할 → 화자/감정 태깅(LLM) → 타입캐스트 호출(문장 단위)
     → 오디오(WAV) + 타임스탬프 → 후처리(무음 보정, 음량 통일, MP3 변환)
     → 스토리지(R2/S3) 저장 → StoryPage.audio 타이밍 기록 → CDN으로 서빙

- 캐시: 사전 제작 콘텐츠와 생성된 이야기 모두 한 번 합성한 파일을 저장해 재생할 때 재호출하지 않는다 (비용 절감).

- 지연 관리: 생성 직후 첫 문장부터 스트리밍 재생을 쓸 수 있으나, 오프라인 저장과 하이라이트를 위해서는 완성본 파일을 별도로 만든다.

- 실패 대응: 합성 실패 시 텍스트 모드로 먼저 보여 주고 오디오는 재시도한다. 서비스 장애 시를 대비해 사전 제작 콘텐츠는 이미 저장된 오디오를 쓴다.

- 보안: API 키는 서버에만 두고, 앱에서 직접 호출하지 않는다.

### 5.4 계약·정책 확인 필요

검색에서 확인한 것: Typecast API 약관(2026-09-01 시행 표기)상 API 이용 허락은 제한적·비독점·양도 불가 성격이며, 약관과 기술 문서를 지키는 범위에서 자기 서비스를 운영하는 용도로 부여됩니다. 사용자 제공 음성으로 만드는 음성 복제는 별도로 정의되어 있습니다.

확인하지 못한 것 (서면 확인 필요) - [ ] 유료·상업 앱에 탑재해 생성 음성을 재배포(다운로드·오프라인 저장) 해도 되는지 - [ ] 어린이 대상 콘텐츠에 대한 제한이나 추가 조건 - [ ] 선택한 보이스(성우)의 이용 범위, 초상권·저작권 조건 - [ ] 월 호출량·동시 호출 제한, 요금 구조(크레딧 단가) - [ ] 생성된 오디오의 저작권 귀속 - [ ] 서비스 종료·약관 변경 시 이미 저장한 오디오의 계속 사용 가능 여부

## 6. 기술 구성 변경

### 6.1 데이터 모델 추가 (기획서 p.5 Prisma 기준)

현재 14개 엔티티에 아래를 더하는 안이다. 기존 Content, Story, StoryPage, Favorite, Child는 유지한다.

| 엔티티 | 주요 필드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| StoryChunk | contentId, pageNo, text, embedding(vector), tags(JSON), ageMin, ageMax, safetyLevel | RAG 검색 단위 |
| StoryStyleProfile | contentId, themes, structure, tone, avgSentenceLen, ending | 동화별 스타일 요약 |
| GenerationRequest | userId, childId, selectedContentIds, options(JSON), status, model, promptVersion, createdAt | 생성 요청 기록 |
| GeneratedStory | requestId, contentId, outline(JSON), safetyReport(JSON), similarityScore, parentApproved, reportedAt | 생성 결과와 검사 기록 |
| NarrationAsset | contentId, voiceId, model, audioUrl, timings(JSON), format | 낭독 파일과 타이밍 |

- Content.source에 GENERATED를 추가하고, status에 검수 대기 상태(예: PENDING_REVIEW)를 둔다.

- PUBLISHED만 앱에 노출한다는 기존 설계 원칙은 그대로 유지한다.

- 생성된 이야기는 해당 사용자에게만 보이는 비공개 콘텐츠로 시작한다.

### 6.2 API 추가 (NestJS)

| 메서드·경로 | 설명 |
| --- | --- |
| POST /generations | 선택한 동화 ID와 조건으로 생성 요청 |
| GET /generations/:id | 진행 상태와 결과 조회 |
| POST /generations/:id/approve | 부모 승인 |
| POST /contents/:id/report | ‘이상해요’ 신고 |
| GET /contents/:id/narration | 낭독 파일·타이밍 조회 |
| DELETE /children/:id/taste | 취향 프로필 초기화 |

생성은 오래 걸리므로 작업 큐로 처리하고 상태를 폴링하거나 푸시 알림으로 알린다. 기획서의 Redis를 큐로 활용할 수 있다.

### 6.3 관리자(Next.js) 추가

- 검수 대기열 화면: 생성 이야기, 검사 결과, 원문 유사도, 승인·반려.

- 코퍼스 관리: 동화별 라이선스, 스타일 프로필, 안전 등급 편집.

- 신고 처리 화면.

### 6.4 앱 화면 추가

- 동화 탭: ‘나만의 동화 만들기’ 진입, 책 선택 화면, 조건 선택 화면, 생성 진행 화면, 미리보기·승인 화면.

- 보관함: ‘만든 동화’ 목록.

- 설정: 취향 프로필 보기·초기화.

## 7. 단계별 도입안

| 단계 | 내용 | 검수 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (MVP) | 아이가 고른 동화 기반 취향 추천(검색만, 생성 없음). 타입캐스트 낭독은 사전 제작 콘텐츠에 적용 | 기존과 동일(전량 검수) | 8주 수정안(07)에 취향 추천(검색 기반)으로 포함, 생성은 내부 PoC만 |
| 2단계 | 요청형 생성: 선택 → 생성 → 사람 검수 → 알림 | 검수 대기열 | 운영 인력과 검수 도구 필요 |
| 3단계 | 즉시 생성(자동 검사 + 부모 승인), 삽화 즉석 생성 검토 | 자동 + 사후 샘플 검수 | 사고 위험이 가장 커서 충분한 데이터 확보 후 판단 |

1단계에서 쌓이는 선택 이력과 취향 태그가 2단계 이후 품질의 기반이 된다.

## 8. 위험과 대응

| 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 저작권 침해 소지(시판 동화를 코퍼스에 사용) | 법적 분쟁, 스토어 심사 문제 | 코퍼스를 권리가 확인된 작품으로 한정, 외부 책 입력 차단, 유사도 검사 |
| 부적절한 생성 결과 | 부모 신뢰 하락(기획서 p.8 “한 장면만 잘못 나가도 신뢰가 크게 깎인다”) | 단계별 검수 방식 선택, 자동 검사, 신고 즉시 비공개 |
| 원문과 지나치게 유사한 결과 | 저작권, 품질 | 연속 문장 일치 검사, 재작성 |
| 생성·TTS 비용 증가 | 무료 모델 유지 어려움 | 생성 횟수 제한, 캐시, 사전 생성 템플릿 활용 |
| 대기 시간 | 이탈 | 진행 표시, 알림, 대기 중 다른 콘텐츠 재생 |
| TTS 약관 제한 | 오프라인 저장·재배포 불가 가능성 | 계약 전 서면 확인(5.4), 대체 TTS 후보 확보 |
| 발음·억양 오류 | 품질 저하 | 발음 사전, 문장 단위 재합성, 청취 테스트 |
| 아이 개인정보 | 개인정보 이슈 | 별칭·생년월만, 이름 삽입 기능은 보류 |
| 사용자 입력을 통한 악용 | 부적절 콘텐츠 | 1~2단계는 선택형 입력만 허용 |

## 9. 시장조사와의 연결

추가 가설 | 번호 | 가설 | 검증 위치 | |—|—|—| | H6 | 부모는 ‘좋아하는 동화를 고르면 새 이야기를 만들어 주는’ 기능에 관심이 있고, 새 이야기를 계속 원한다 | 인터뷰 추가 1~2, 설문 I1~I3 | | H7 | 부모는 AI 생성 동화를 아이에게 들려주기 전에 직접 확인하거나 검수 완료 후에만 허용한다 | 인터뷰 추가 3, 설문 I4~I5 | | H8 | 낭독 목소리는 AI 음성도 수용 가능하며, 특히 잠자리용으로 쓸 수 있다 | 인터뷰 추가 4, 설문 I6~I7 |

추가한 문항은 01_인터뷰_가이드의 6-2절과 02_설문지_초안의 Part I에 있다.

판단 기준 예시 (조사 전에 팀에서 먼저 확정) - 관심도(I1 상위 2개 응답)가 낮고 “기존 동화 추천이면 충분”이라는 응답이 우세하면 1단계(추천)에 집중한다. - ’검수 완료 후에만’이 다수이고 대기 시간 허용이 짧다면 2단계 대기열 모델의 실효성을 재검토한다.

## 10. 결정이 필요한 사항

- 생성 기능을 MVP에 넣을지, 1단계(취향 추천)만 넣을지

- 검수 방식 ①②③ 중 선택 (기획서의 ‘전량 사람 검수’ 원칙 유지 여부)

- 코퍼스에 넣을 퍼블릭 도메인 작품 선정과 번역본 권리 확인 방식

- 삽화 방식 (A 조합 / B 즉석 생성 / C 오디오 전용)

- 타입캐스트 계약 조건 확인과 대체 TTS 후보 확보

- 생성 횟수 제한과 수익 모델의 관계 (무료 유지 vs 일부 유료)

- 아이 이름을 이야기에 넣는 기능 허용 여부 (개인정보 원칙과 충돌 가능)

## 11. 참고: 멘토링 자료 ’주제2’의 나머지 내용

이번 요청 범위(RAG 제안, 타입캐스트)가 아닌 항목은 기획서에 반영하지 않고 기록만 남긴다.

서비스 아이디어 - AI 기반 육아 콘텐츠 통합 제공(이유식 정보, 동요, 구연동화), 부적절 콘텐츠 선별·제외, 콘텐츠 제작·검수 파이프라인 구축 → 현재 기획서와 일치 - 제휴 기업 기반 유아용품 추천(아기 옷, 육아용품, 월령·성장 단계 맞춤, 수익 모델 검토) - AI 기반 위험 신호 감지: 아기 울음소리 등 음성 분석 우선, 반려동물과 함께 있는 상황 감지, 오탐·미탐 문제 추가 검토 - 돌봄 서비스 연계(범위 추후 논의)

AI 활용 방향: 육아 콘텐츠 제작·검수 자동화, 연령별 분류와 부적절 콘텐츠 필터링, 울음소리 등 이상 징후 탐지 가능성 검토, 사용자·아이 특성에 따른 콘텐츠·상품 추천

벤치마킹 대상(멘토링 자료): babycryinterpreter.com(울음 분석), 이유식 레시피 앱(스푼타임 등), 기록·생활 패턴 관리(삐요로그), 병원 예약(열나요), 주차별 가이드(베이비빌리). 경쟁 앱 비교표에 추가했다.

위험 신호 감지(울음 분석)는 건강·안전과 직결되어 오류의 영향이 크다. 도입한다면 의료 판단이 아니라는 면책과 별도 검증이 필요하다. 모델 후보, 한계, 보완 방법은 05_울음소리_분석_검토에 정리했다.

## 출처

- Typecast SDK 문서 (Python): https://typecast.ai/docs/ko/sdk/python?lang=ko

- Typecast SDK 문서 (JavaScript): https://typecast.ai/docs/ko/sdk/javascript

- Typecast SDK 문서 (PHP): https://typecast.ai/docs/ko/sdk/php.md

- Typecast API 소개: https://typecast.ai/kr/developers/api/

- Typecast API 약관: https://help.typecast.ai/en/articles/11872662-typecast-api-terms-of-use

- Typecast 요금: https://typecast.ai/pricing/?lang=ko

- Typecast 정책: https://typecast.ai/policy

- 멘토링 자료 PDF ‘주제2: 올인원 육아 앱 서비스 - 3표 (앱)’ (사용자 제공)

사양은 검색으로 확인한 문서 요약이므로 도입 전 공식 API 레퍼런스와 약관 전문을 직접 확인해 주세요.