# 보안 검토: 분석 보고서 반영안

## 0. 한눈에 보기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 검토 대상 | 사용자가 제공한 ’개발 기획안 2번(올인원 육아 앱 서비스) 분석 보고서’의 내용과 우리 8주 계획(07) |
| 검토 범위 | 설계 수준의 보안 위험과 대책. 코드, 인프라 설정, 실제 서비스는 확인하지 못했다 |
| 가장 큰 위험 | ① 아기·육아 기록·음성을 다루는 아동 개인정보 ② Supabase RLS(행 단위 보안) 설정 실수로 인한 다른 가족 데이터 노출 ③ 외부 LLM·TTS로의 데이터 전송과 API 키 유출 ④ AI가 만든 콘텐츠가 승인 없이 아이에게 노출 |
| 법규 | 개인정보 보호법, 의료기기 규제, 스토어 키즈·가족 정책은 법무·전문가 확인이 필요하다. 이 문서의 법규 내용은 분석 보고서에 인용된 내용을 옮긴 것이다 |
| 우선순위 | P0(출시 전 반드시), P1(출시 전 권장), P2(출시 후 또는 기능 확대 시) |

## 1. 분석 보고서에서 보안에 영향이 큰 내용

| 분석 보고서의 내용 | 보안 관점의 의미 |
| --- | --- |
| 육아 기록(수유·수면·기저귀)과 아기 프로필을 저장 (children, child_guardians, care_logs) | 건강과 관련될 수 있는 민감 정보가 쌓인다. 우리 8주안(07)에는 육아 기록이 없지만 분석 안을 따르면 위험이 커진다 |
| 울음소리 녹음을 분석 (버튼 녹음, 서버 분석, 원본 비저장 권장) | 음성 데이터가 서버로 전송된다. 동의·삭제·최소 보관이 핵심이다 |
| Flutter 앱이 Supabase Auth를 직접 이용할 수도 있고, 보호 데이터는 API 경유 | 데이터에 접근하는 경로가 두 개가 되어 권한 검사가 한쪽에서 빠질 수 있다 |
| FastAPI가 JWT를 검증하고 권한에 맞는 작업만 처리 | JWT 검증 항목(서명, 만료, 발급자, 대상)과 소유권 검사를 정확히 구현해야 한다 |
| RLS를 child_guardians 기준으로 설계 | RLS는 마지막 방어선이다. 설정 누락이나 정책 오류가 곧 데이터 유출이다 |
| Redis + Celery로 동화 생성·TTS 같은 장시간 작업 처리 | 큐 서버의 외부 노출, 작업 인자에 개인정보 포함, 작업 위조 위험 |
| 외부 LLM(OpenAI 등)과 Typecast API 사용 | 외부 전송 데이터, API 키, 사용량 폭증(비용 공격), 제공자 약관(데이터 보관·학습 사용) |
| Supabase Storage(동화 오디오·이미지) + S3 백업 | 버킷 공개 범위, 서명 URL, 백업의 암호화·접근 통제. 분석도 DB 백업에 Storage 파일은 포함되지 않는다고 언급 |
| 관리자 웹(Next.js)으로 검수·게시 | 가장 강한 권한을 가진 화면이다. 관리자 계정 탈취가 곧 아이에게 보이는 콘텐츠 조작이다 |
| 부모 승인·사람 검수 후 공개, 유사도 검사 | 승인 절차가 서버에서 강제되어야 우회되지 않는다 |
| 한국 개인정보 보호법 제22조의2(만 14세 미만 아동)와 법정대리인 동의 | 보호자 계정 구조여도 아동 정보의 보호 의무는 남는다 (분석 보고서의 인용, 전문가 확인 필요) |
| 온프레미스 운영 후 Supabase 이관(기획서 첫 페이지의 구상) | 분석은 개발 도중 이전을 권장하지 않았다. 이전 과정에서 데이터 유출·설정 불일치 위험이 생긴다 |

## 2. 데이터 분류와 최소 수집 (P0)

| 데이터 | 민감도 | 권장 처리 |
| --- | --- | --- |
| 보호자 계정(소셜 로그인 식별자, 이메일) | 중간 | 필요한 항목만 수집. 소셜 로그인 제공자가 주는 정보 중 쓰지 않는 항목은 저장하지 않는다 |
| 아이 프로필 | 높음 | 별칭과 생년월만(기획서 원칙 유지). 실명, 사진, 정확한 생일은 받지 않는다 |
| 육아 기록(수유·수면·기저귀 등) | 높음 | 도입한다면 보호자만 접근, 보존 기간·삭제 기능 명시. 건강 정보처럼 취급 |
| 울음 녹음 원본 | 매우 높음 | 저장하지 않고 분석 후 즉시 삭제가 기본. 학습 재사용은 별도 동의·철회 절차 후에만 |
| 울음 분석 결과 | 높음 | 시각, 모델 버전, 결과, 불확실성만 저장 |
| 취향·재생 이력 | 중간 | 콘텐츠 ID와 태그만 저장, 부모가 초기화 가능 |
| 생성 요청·생성 동화 | 중간 | 요청에 아이 이름·개인정보가 들어가지 않게 입력을 선택형으로 제한 |
| 로그·크래시 리포트 | 중간 | 개인정보 마스킹, 아이 정보 전송 금지 |

점검: 수집 항목 표를 만들어 “이 정보가 없으면 기능이 안 되는가?”를 항목마다 확인한다. 아니면 수집하지 않는다.

## 3. 인증·인가 (P0)

| 위험 | 대책 |
| --- | --- |
| 다른 가족의 아이·기록을 조회하는 접근(IDOR) | 모든 API에서 요청한 child_id가 로그인한 보호자의 아이인지 서버에서 확인한다. child_guardians 관계로 판단 |
| RLS 미적용·정책 오류 | 모든 테이블에 RLS를 켜고 기본 거부로 시작한다. 정책마다 “다른 가족 계정으로 접근 시도” 자동 테스트를 만든다. RLS가 꺼진 테이블은 공개 키로 접근될 수 있으므로 설정에 따라 즉시 노출될 수 있다 |
| 접근 경로가 둘(직접 Supabase, API) | 둘 중 하나로 원칙을 정한다. 권장: 민감 데이터(아이, 기록, 생성 요청)는 API 경유만 허용하고, 직접 접근 경로는 RLS로 막는다. 어느 쪽이든 RLS는 유지한다(이중 방어) |
| 서비스 롤 키(관리자 키) 노출 | 앱·웹 클라이언트에 절대 넣지 않는다. 서버 전용 비밀로 보관한다. 이 키는 RLS를 우회한다 |
| JWT 위조·재사용 | FastAPI에서 서명, 만료, 발급자, 대상(audience)을 검증하고 비밀·공개키를 안전하게 보관한다 |
| 토큰 탈취 | 앱에서는 Keychain·Keystore 같은 보안 저장소에 저장한다. 로그아웃 시 삭제, 짧은 만료와 갱신 정책 |
| 소셜 로그인 설정 오류 | 리다이렉트 URI를 정확히 등록하고 와일드카드를 쓰지 않는다. 제공자별 콘솔 계정에 MFA를 켠다 |
| 관리자 권한 과다 | 관리자 역할을 작성자·검수자·운영자로 나누고 최소 권한을 준다. 제작자가 자기 콘텐츠를 승인하지 못하게 한다 |

## 4. 서버·API 보안 (P0~P1)

| 항목 | 대책 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 입력 검증 | 요청 스키마(Pydantic 등)로 형식·길이·범위를 검증한다. DB 접근은 ORM 또는 매개변수 쿼리만 사용 | P0 |
| 속도 제한 | 로그인, 생성 요청, 음성 업로드, 신고에 요청 제한. 비용이 드는 API(LLM·TTS)는 사용자·일 단위 한도 | P0 |
| 파일 업로드(음성) | 크기·길이·형식 제한, 서버에서 형식 확인, 임시 저장 후 분석 끝나면 삭제 | P0 |
| 오류 응답 | 내부 정보(스택, 쿼리)를 응답에 싣지 않는다 | P1 |
| CORS·헤더 | 허용 출처를 명시, HTTPS 강제, 보안 헤더 설정 | P1 |
| 로그 | 인증 실패, 권한 거부, 비정상 요청 기록. 개인정보는 마스킹 | P1 |
| 전송 구간 | 모든 통신 TLS. 평문 HTTP 비활성화 | P0 |
| 의존성 | 취약점 점검(Dependabot 등)과 락파일 고정 | P1 |

## 5. Supabase·저장소 (P0~P1)

| 위험 | 대책 |
| --- | --- |
| 공개 버킷에 비공개 파일 노출 | 버킷을 공개/비공개로 구분한다. 공개는 검수 완료된 동화·동요 파일만. 생성 요청·음성·개인 데이터는 비공개 |
| 유료·비공개 파일의 URL 공유 | 서명 URL(만료 시간 짧게)로 제공한다. 오프라인 저장을 위한 다운로드도 인증된 요청으로만 발급 |
| 승인 전 콘텐츠 접근 | PUBLISHED가 아닌 콘텐츠는 재생 URL을 발급하지 않는다(서버 강제). 앱 화면에서 숨기는 것만으로는 부족하다 |
| 개발·운영 환경 혼용 | 개발·스테이징·운영을 분리하고, 운영 DB는 직접 수정하지 않고 마이그레이션으로만 변경한다. 로컬 개발 스택을 외부에 노출하지 않는다 |
| 대시보드 계정 탈취 | Supabase·클라우드·GitHub 계정에 MFA를 켜고 소유자를 최소화한다 |
| 업로드 악용 | 업로드 크기·형식 제한, 콘텐츠 업로드는 관리자 권한만 |
| 온프레미스→Supabase 이관 | 이관 시 데이터 암호화 전송, 이전 후 원본 삭제 확인, 키·비밀번호 교체. 가능하면 개발 도중 이관을 피한다 |

## 6. 비밀키·외부 서비스 (P0)

| 위험 | 대책 |
| --- | --- |
| LLM·Typecast·S3 키가 앱에 포함 | 앱 번들에 키를 넣지 않는다(앱은 분해해서 읽을 수 있다). 모든 외부 호출은 서버를 거친다. Typecast 공식 문서도 키를 백엔드에서 쓰도록 안내한다 |
| 저장소에 키 커밋 | .env를 커밋하지 않고, 저장소 비밀 스캔(GitHub secret scanning)을 켠다. 이미 노출됐다면 즉시 폐기·재발급 |
| 키 하나의 권한 과다 | 키·계정별 최소 권한, 환경별 키 분리 |
| 사용량·비용 폭증 | 제공자 측 사용 한도와 알림 설정, 서버 측 일 한도 |
| 제공자 약관 | LLM·TTS 제공자가 입력 데이터를 보관하거나 학습에 쓰는지 확인한다. 아이 이름과 개인정보를 프롬프트에 넣지 않는다 |
| 국외 이전 | LLM·TTS·클라우드 리전이 국외인 경우 개인정보처리방침에 고지하고 법적 요건을 확인한다(법무 확인 필요) |
| 키 교체 | 정기 교체와 유출 시 즉시 교체 절차를 문서화 |

## 7. AI 기능 보안 (P0~P1)

| 위험 | 설명 | 대책 |
| --- | --- | --- |
| 프롬프트 주입(직접) | 사용자가 입력으로 모델 지시를 바꾸려 한다 | 입력을 선택형으로 제한(자유 입력 금지), 입력 길이·형식 검증, 시스템 지시와 사용자 입력 분리 |
| 프롬프트 주입(간접) | RAG로 검색된 문서 안의 문장이 지시처럼 작동한다 | 코퍼스는 관리자가 검수한 문서만 허용, 검색 결과를 “참고 자료”로만 전달하고 지시로 취급하지 않도록 명시, 출력 검사 |
| 코퍼스 오염 | 악의적·저작권 문제 문서가 코퍼스에 들어간다 | 코퍼스 등록은 관리자 권한과 출처·라이선스 기록을 필수로 하고, 변경 이력을 남긴다 |
| 부적절한 출력 | 무서운 내용, 개인정보, 브랜드, 건강 정보 단정 | 자동 안전 검사 + 사람 승인 + 신고 시 즉시 비공개. 승인 상태는 서버가 강제 |
| 원문 복제 | 저작권 문제, 코퍼스 유출 | 원문 유사도 검사, 코퍼스 원문 전체를 사용자에게 반환하지 않음 |
| 데이터 유출 | 프롬프트·로그에 개인정보가 섞인다 | 개인정보를 모델에 보내지 않고, 로그에서 마스킹 |
| 자원 남용 | 생성·TTS 요청으로 비용 폭증 | 사용자별 한도, 작업 큐 길이 제한, 비정상 사용 감지 |
| 건강 정보 오류 | 이유식·질병 정보를 AI가 지어낸다 | 검수된 자료만 사용(분석 보고서와 같은 권고), 면책 문구, 소아과 상담 안내 |

## 8. 울음 음성 기능 (P0, 도입 시)

| 위험 | 대책 |
| --- | --- |
| 상시 녹음·무단 녹음 | 보호자가 버튼을 눌러 짧게 녹음하는 방식만 허용(분석 보고서의 권장과 일치). 24시간 감시 기능은 제외 |
| 동의 없는 수집 | 마이크 권한 요청 문구와 앱 내 동의 화면에 수집 목적·보관·삭제를 명시 |
| 음성 원본 보관 | 분석 후 즉시 삭제, 서버 임시 저장은 암호화 + 짧은 보관 |
| 학습 재사용 | 별도 동의·철회 절차와 법적 근거 확인 후에만. 철회 시 학습 데이터에서 제외하는 방법을 정한다 |
| 오탐·미탐으로 인한 안전 문제 | “진단이 아닙니다” 안내, 확신이 낮으면 ‘판단 불가’, 위험 판단 표현 금지 |
| 서버 전송 | TLS, 인증된 요청만. 온디바이스 추론은 서버 전송 자체를 없애므로 보안상 유리 |
| 규제 | 의료기기 해당 여부와 스토어 심사 기준을 사전에 확인(법무·규제 전문가) |

## 9. 관리자 웹 (P0)

| 위험 | 대책 |
| --- | --- |
| 관리자 계정 탈취 | MFA 필수, 강한 비밀번호 정책, 로그인 시도 제한 |
| 권한 과다 | 역할 분리(작성자·검수자·운영자), 제작자와 승인자 분리 |
| 감사 불가 | 콘텐츠 변경·승인·반려·삭제를 감사 로그로 남긴다(누가, 언제, 무엇을) |
| 웹 취약점 | XSS(콘텐츠·신고 텍스트 출력 이스케이프), CSRF, 세션 관리, 파일 업로드 검증 |
| 접근 범위 | 관리자 화면은 별도 도메인과 접근 제한(허용 IP 또는 VPN은 선택) |

## 10. Redis·Celery·백업 (P0~P1)

| 항목 | 위험 | 대책 |
| --- | --- | --- |
| Redis | 인증 없이 외부에 노출 | 비밀번호·TLS, 내부 네트워크 전용, 외부 포트 차단 |
| 작업 큐 | 작업 위조, 개인정보가 작업 인자에 포함 | 작업에는 ID만 담고 데이터는 DB에서 조회, 작업 인자 검증 |
| DB 백업 | 백업에도 개인정보가 있다 | 암호화, 접근 제한, 보존 기간 설정. 삭제 요청이 백업에도 반영되도록 보존 기간을 정한다 |
| S3 백업 버킷 | 공개 설정 실수 | 비공개, 서버측 암호화, 최소 권한 키, 버전 관리, 수명 주기 |
| Storage 파일 | DB 백업에 포함되지 않음(분석 보고서도 언급) | 파일은 별도로 백업한다 |
| 복구 | 복구가 안 되는 백업 | 실제 복원 테스트를 1회 이상. 복구 목표 시간·시점을 문서화 |

## 11. 앱과 개발 파이프라인 (P1)

| 항목 | 대책 |
| --- | --- |
| 앱 로컬 저장 | 토큰은 보안 저장소, 오프라인 콘텐츠는 비민감 데이터만 저장 |
| 외부 링크·광고·분석 SDK | 외부 링크와 광고를 넣지 않는다(기획서 ’안심 약속’과 일치). 분석·크래시 SDK는 개인정보 전송 여부를 확인(Sentry 포함)하고 아이 정보를 보내지 않는다. 스토어 키즈·가족 정책의 SDK 제한은 확인 필요 |
| 딥링크 | 링크 검증, 민감 동작은 인증 확인 |
| 서드파티 패키지 | 최소화, 버전 고정, 취약점 점검 |
| GitHub | 브랜치 보호, 리뷰 필수, 시크릿 스캔, Actions의 비밀값 최소 노출 |
| 서명 키 | Android 키스토어, Apple 인증서는 분실·유출 대비 안전한 곳에 이중 보관 |
| 빌드 | 운영 키가 개발 빌드에 들어가지 않도록 환경 분리 |

## 12. 사고 대응과 모니터링 (P1)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 로그·알림 | 인증 실패 급증, 권한 거부, 비용 급증, 서버 오류에 알림 설정 |
| 대응 절차 | 유출 의심 시 키 폐기 → 접근 차단 → 범위 확인 → 이용자·기관 통지 순서를 문서화. 통지 기한과 대상은 법무 확인 |
| 담당자 | 보안 책임자 1명과 대리인을 정한다 |
| 복구 | 백업 복원 훈련, 연락망 |

## 13. 법규·정책 확인 (전문가 확인 필요)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 아동 개인정보 | 분석 보고서는 만 14세 미만 아동 정보에 법정대리인 동의가 필요하다고 인용했다. 보호자 계정 구조여도 의무는 남는다. 개인정보처리방침과 동의 기록 보관, 열람·삭제 요청 처리 절차가 필요하다 |
| 수집·이용 | 수집 항목, 목적, 보관 기간, 국외 이전, 처리 위탁(LLM·TTS·클라우드)을 개인정보처리방침에 명시 |
| 의료기기 | 울음 분석을 진단·치료 목적으로 표방하면 규제 대상이 될 수 있다. ’감지 알림·참고용’으로 한정하고 문구를 검토 |
| 스토어 정책 | Apple 키즈, Google Families 정책의 광고·분석·생성형 AI 콘텐츠·로그인 요건 확인 |
| 생성 콘텐츠 | AI 생성물 표시, 저작권·라이선스 기록, TTS 음원 저장·재배포 조건(Typecast 약관) 확인 |

## 14. 8주 일정에 넣는 보안 작업

| 주 | 작업 | 담당(역할) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 분류와 수집 항목 확정, 키·비밀 관리 규칙, 환경 분리, 인증 방식 결정(직접/API 경유), 계정 MFA | R1, R4 |
| 2 | 인증·JWT 검증 구현, RLS 정책과 접근 테스트 자동화 | R4 |
| 3~4 | 입력 검증, 속도 제한, 스토리지 버킷 구분, 서명 URL, 관리자 역할 분리와 감사 로그 | R4 |
| 5 | AI 입력 제한, 프롬프트 주입 대응, 안전 검사, 승인 게이트 서버 강제, 개인정보처리방침 초안 | R4, R1 |
| 6 | 비용 한도·알림, 로그 마스킹, 의존성·시크릿 스캔 정착 | R4 |
| 7 | 보안 점검: 권한 침투 테스트(다른 가족 계정), 백업 복원 테스트, 키 노출 점검, 스토어 정책 점검 | R1, R4 + 전원 |
| 8 | 출시 전 체크리스트 최종 확인, 사고 대응 연락망 | R1 |

## 15. 출시 전 보안 체크리스트

P0 (반드시) - [ ] 모든 테이블에 RLS가 켜져 있고, 다른 가족 계정으로 접근이 거부되는 테스트를 통과 - [ ] 서비스 롤 키, LLM·TTS·S3 키가 앱·저장소·로그에 없다 - [ ] 민감 데이터 접근 경로가 하나로 정리되어 있다(API 경유 또는 RLS 전용) - [ ] 승인되지 않은 콘텐츠의 재생 URL이 발급되지 않는다 - [ ] 아이 정보는 별칭·생년월만 수집한다 - [ ] 음성 원본이 저장되지 않는다(도입 시) - [ ] 외부 전송 데이터에 아이 개인정보가 없다 - [ ] 전 구간 TLS, 관리자 MFA, 환경 분리 - [ ] 개인정보처리방침과 동의 화면이 있다

P1 (권장) - [ ] 속도 제한과 비용 한도·알림 - [ ] 관리자 감사 로그와 역할 분리 - [ ] 백업 암호화와 복원 테스트 - [ ] 의존성·시크릿 스캔, 브랜치 보호 - [ ] 사고 대응 절차와 담당자

P2 (기능 확대 시) - 커뮤니티·채팅(2차) 도입 시 신고·차단·모더레이션, 아동 노출 통제 - 결제·구독 도입 시 결제 정보 처리 정책 - 제휴 상품 추천 도입 시 광고 표시와 제휴 데이터 접근 통제

## 16. 분석 보고서에 대한 보안 관점의 보완 의견

| 분석 보고서의 내용 | 보완 의견 |
| --- | --- |
| Flutter 앱이 Supabase Auth를 직접 이용 + 보호 데이터는 API 경유 | 접근 경로를 하나로 정하고, 다른 경로는 RLS로 막는다(3장) |
| Redis는 필요해질 때 도입 | 도입 시 외부 노출 차단과 인증 설정을 함께 적용한다(10장) |
| 육아 기록(care_logs) 저장 | 건강 정보에 준하는 보호와 삭제 기능이 필요하다. 우리 8주안(07)처럼 초기에는 기록 기능을 넣지 않는 것도 보안상 유리하다 |
| 외부 LLM으로 동화 초안 생성 | 입력을 선택형으로 제한하고 아이 정보를 보내지 않는다. 제공자의 데이터 보관·학습 사용 조건을 확인한다 |
| 음성은 서버에서 짧게 분석, 원본 비저장 | 옳은 방향이다. 서버 임시 파일의 암호화·삭제 시점, 로그에 음성 메타데이터가 남는지도 점검한다 |
| S3 백업 | 비공개·암호화·최소 권한, Storage 파일 별도 백업, 삭제 요청 반영 정책이 필요하다 |
| 2개월 시연 중심 | 시연용이라도 실제 이용자 데이터를 넣기 전에 P0 항목은 끝내야 한다. 시연에는 가짜 데이터만 쓴다 |

## 17. 이 문서의 한계

- 분석 보고서는 설계 문서이므로 코드와 설정을 검토한 것이 아니다. 구현 후 실제 취약점 점검(권한 테스트, 의존성 점검, 설정 검토)이 필요하다.

- 법규(개인정보 보호법, 의료기기, 국외 이전, 스토어 정책)는 제가 원문을 확인하지 않았고 전문가 확인이 필요하다.

- Supabase, Typecast, 스토어 정책의 세부 동작은 공식 문서로 재확인해야 한다.

- 위 우선순위는 제안이며, 팀의 일정과 위험 수용 범위에 맞춰 조정한다.